| Magician War |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14주 | 2021. 3. 28 ~ 2021. 4. 03 | 작성자 | 김덕규 |
| 주간 목표 | 김덕규 1. 배치 툴 마무리 및 현재 프로젝트에서 해당 fbx스폰 2. 기본적인 기본 공격에 쉐이더 적용 3. (추가) 로딩 씬 제작 홍범도 1. 플레이어 FSM 구현 2. 애니메이션 상하체 분리 |  |  |
| 이번주 한 일 | 김덕규 1. 배치 툴 마무리 및 현재 프로젝트에서 해당 fbx스폰 언리얼 프로젝트 상의 월드 에디터에 배치한 오브젝트를 그대로 로드했다. 메쉬의 uv좌표가 엉망이어서 수정하느라 많은 시간을 소모했다. 2. 기본적인 기본 공격에 쉐이더 적용 기본 구체 메쉬에 노말을 더해주는 데, 노이즈를 통해 굴곡을 넣어 구겨지게 만들었다. 루프를 진행하는 것이 우선이라 vs단계의 쉐이더 밖에 적용을 못했다. 3. (추가) 로딩 씬 제작 먼저 1920 1080으로 해상도를 변경했고, 로딩 씬을 제작했다. 그저 로딩 씬만 둔 게 아니라 스레드를 통해 화면에서 렌더링을 하고, 로딩 스레드는 로딩을 계속 진행하는 방향이 되도록 만들었다. 처음 시작할 때 로딩 스레드 만들기가 쉬울 것으로 예상했으나, 커맨드 리스트를 생각하지 못했다. 다른 스레드에서 같은 커맨드 리스트를 접근할 수 없게, 로딩을 위한 커맨드 리스트를 만들어서 이를 해결했다. 홍범도 - 플레이어 FSM 구현 플레이어의 상태나 행동들을 제어할 수 있는 유한 상태 기계 (FSM)을 구현하였 다. 플레이어의 상태에 따른 기능 ( Translation, Animation Change ) 와 같은 일들을 이 안에서 처리 가능하도록 만들었다. 2. 애니메이션 상하체 분리 이와 동시에 플레이어의 상하체 분리를 구현하고 적용하였다. 우리 게임의 특성상 이동중에도 공격하는 상황이 생길 텐데 이러한 경우 일반적으로 공격 애니메이션만 돌리게 된다면 상하체의 애니메이션이 부자연스러울 수 밖에 없게 된다. (ex. 걸으면서 파이어볼을 쏠 때 공격 애니메이션만 재생한다면 캐릭터는 움직이나 발은 움직이지 않게 되니 부자연스럽다. ) 이를 해결하기 위해서는 상하체의 행동을 각자 다르게 제어할 수 있도록 해야 한다. 그러기 위해서는 우선 우리 캐릭터의 뼈대의 Root에서부터 흐름을 알아야 했다. 언리얼 엔진을 통해 알아본 결과 우리 마법사 캐릭터는 33개의 뼈대로 이루어져있고 루트를 0이라 생각했을 때 0 루트 1 척추 2~26 – 상체 5 ~ 12 좌측 쇄골 ~ 좌측 손가락 13 ~20 우측 쇄골 ~ 우측 손가락 21 무기 장착 할 공간 22 ~ 26 Head 27 ~ 32 하체 27 ~ 29 왼쪽 다리 ~ 왼쪽 발 30 ~ 32 오른쪽 다리 ~ 오른쪽 발 이렇게 구성되어 있다. 우선은 상체 하체만 나눠서 제어하면 되기에 상하체만 나눠서 제어할 수 있게 하여 그에 맞게 FSM도 재구성 해주었고 결과적으로 상체 & 하체를 상황에 맞게 제어할 수 있게 해주었다. |  |  |
| 다음주 할 일 | 김덕규 - 로비 씬 제작 홍범도 - 하드웨어 인스턴싱 - 서버 Framework 개발 |  |  |
| 문제점 | 김덕규 불러들인 .mesh 파일에 노말 값이 이상한 점이 있다. 3d Max가 서툴러 뭔가 실수를 한 것 같다. 홍범도 FSM을 잘못 이해하고 있었다. 덕규가 개념을 다시 잡아주어서 쉽게 해결한 것 같다. |  |  |